## Slide 1
GESTOR E FISCAL DE CONTRATOS

## Slide 2
PROFª JULIANA FIORESE
Bacharel em Direito pela PUC-PR, assessora pública na prefeitura de Curitiba há 18 anos, especialista em licitações, contratos e convênios. Analista Master de Licitações. Pregoeira e Presidente da Comissão de Licitações.

## Slide 3: FISCAL SETORIAL
O Fiscal Setorial entra em cena quando o contrato possui uma capilaridade geográfica ou uma complexidade operacional que impede um único fiscal de acompanhar tudo de perto.
Atuação Prática: Ele é o "olho do contrato" em um local específico.
EXEMPLO - contratos centralizados (como uma única ata de registro de preços para manutenção predial ou limpeza de todas as escolas de um município).

## Slide 4: FISCAL SETORIAL
Função Principal: Ele acompanha a execução diária apenas no seu setor/unidade, anotando ocorrências e reportando-as ao Fiscal Técnico (geral) ou ao Gestor do Contrato.
Competência de Recebimento: Ele tem competência para realizar o recebimento provisório das parcelas executadas sob sua supervisão direta.

## Slide 5: FISCAL ADMINISTRATIVO
Fiscaliza a burocracia legal da execução, sendo peça-chave especialmente em contratos de prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra (DEMO) para afastar a responsabilidade subsidiária da Administração (Tema 246 do STF).
Atuação Prática: Não avalia se o serviço foi "bem feito" (isso é papel do fiscal técnico), mas sim se a contratada cumpre as leis trabalhistas, previdenciárias e fiscais.

## Slide 6: FISCAL ADMINISTRATIVO
O que ele fiscaliza:
Recolhimento de INSS e FGTS - Pagamento de salários, férias, 13º salário, vale-transporte e vale-alimentação - Emissão de certidões negativas de débitos.

## Slide 7: FISCAL ADMINISTRATIVO
Mecanismos de Controle
Ele analisa a documentação mensal enviada pela empresa antes de liberar o ateste para pagamento. Na Nova Lei, ele também operacionaliza mecanismos de proteção como a Conta Depósito Vinculada ou o pagamento pelo Fato Gerador, retendo valores caso haja descumprimento de obrigações trabalhistas.

## Slide 8: RECEBIMENTO DEFINITIVO
O processo de encerramento e aceite das etapas contratuais mudou seu fluxo e prazos na nova lei, dividindo-se rigidamente entre quem atesta a execução física e quem aceita o objeto em nome da Administração (Art. 140 da Lei nº 14.133/2021).

## Slide 9: RECEBIMENTO DEFINITIVO
O Fluxo em Serviços Terceirizados:
1 Recebimento Provisório - Realizado pelos Fiscais (Técnico, Administrativo ou Setorial) em até 10 dias da entrega do objeto ou da finalização da etapa, mediante termo detalhado que comprove a execução.

## Slide 10: RECEBIMENTO DEFINITIVO
2 Recebimento Definitivo - Realizado pelo Gestor do Contrato ou por comissão designada pela autoridade, também no prazo de 10 dias contados do recebimento provisório.
Prazos Excepcionais (Contratações de menor valor) - Para contratações diretas por dispensa baseadas em valor (Art. 75, inciso II), o prazo de recebimento definitivo é reduzido à metade (5 dias), agilizando o trâmite para pequenos serviços e compras.

## Slide 11: RECEBIMENTO DEFINITIVO
Formalidades: Exige termo detalhado e a consequente aceitação. O recebimento definitivo não exime o contratado de responsabilidades futuras por vícios ocultos ou pela qualidade/segurança do serviço, conforme o Código Civil e as regras de responsabilidade objetiva da Lei nº 14.133.

## Slide 12: GESTÃO DOCUMENTAL
PRONTUÁRIO DA FISCALIZAÇÃO
O histórico de gerenciamento do contrato ganhou um peso muito maior com a Nova Lei (Art. 117, § 1º), exigindo que todas as ocorrências sejam registradas formalmente. Esse compilado é o que chamamos de Prontuário.
Digital por Regra - Seguindo a diretriz da Lei nº 14.133/2021, os processos licitatórios e contratuais são preferencialmente digitais. O prontuário físico hoje é exceção motivada.

## Slide 13: GESTÃO DOCUMENTAL
O que deve conter no Prontuário:
- Atos de designação dos fiscais e gestores.
- Ordens de Serviço (OS) e cronogramas de execução.
- Registro diário de ocorrências (anotações de faltas, atrasos, pedidos de substituição de pessoal).

## Slide 14: GESTÃO DOCUMENTAL
- Notificações expedidas à empresa e as respectivas defesas prévias.
- Cópias de folhas de pagamento, guias de FGTS/INSS e certidões (guardadas pelo Fiscal Administrativo).
- Termos de Recebimento Provisório e Definitivo.

## Slide 15: GESTÃO DOCUMENTAL
Importância Jurídica: O prontuário é a blindagem do fiscal e a base legal da Administração. Se houver necessidade de aplicar uma sanção (multa, suspensão) ou de reter pagamentos, a prova jurídica indispensável estará integralmente dentro desse prontuário bem gerido.

## Slide 16: RESUMO FINAL
A fiscalização de contratos é um dos pilares da gestão pública, garantindo que o que foi contratado seja entregue conforme o planejado. A Nova Lei de Licitações e Contratos reforçou a importância dessa atividade, estabelecendo um processo mais estruturado, com funções claras e consequências bem definidas para o descumprimento.

## Slide 17: RESUMO FINAL
1 PREPARAÇÃO E PLANEJAMENTO: (PRÉ – EXECUÇÃO)
Etapa que garante a segurança jurídica do processo licitatório, ocorre antes mesmo do início do contrato.
- Designação dos Fiscais: faz parte da governança, é responsabilidade da autoridade competente que deve aplicar os princípios da segregação de funções e da gestão por competência.

## Slide 18: RESUMO FINAL
- Conhecimento do Contrato: Analisar detalhadamente o Termo de Referência ou Projeto Básico, compreendendo todas as especificações e requisitos técnicos.
Ler o contrato e seus anexos para entender as cláusulas de execução, penalidades, prazos e obrigações das partes.

## Slide 19: RESUMO FINAL
- Reunião Inicial: Agendar uma reunião com a empresa contratada (e, se necessário, com o gestor) para alinhar expectativas, esclarecer dúvidas e definir os canais de comunicação.
- Elaboração de Ferramentas de Fiscalização: Criar um cronograma de atividades e entregas. Desenvolver formulários ou planilhas para registrar as ocorrências diárias, como não conformidades, atrasos ou problemas.

## Slide 20: RESUMO FINAL
2 EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO:
Nesta fase, o fiscal atua de forma proativa para monitorar a execução do objeto contratado.
- Acompanhamento da Execução: verificar se o cronograma físico-financeiro está sendo cumprido. Acompanhar a entrega de materiais, a alocação de pessoal e a execução dos serviços.

## Slide 21: RESUMO FINAL
- Verificação de Conformidade: checar se a qualidade do serviço ou do bem entregue está de acordo com as especificações do edital. Conferir se os profissionais alocados pela contratada têm a qualificação exigida.
- Registro de Ocorrências: documentar todas as não conformidades, atrasos ou problemas de forma clara e detalhada. Registrar as comunicações com a contratada (e-mails, ofícios, atas de reunião).

## Slide 22: RESUMO FINAL
- Gestão de Alterações: encaminhar ao gestor qualquer solicitação de alteração contratual (aditivos, reajustes, etc.), com a devida justificativa técnica.
* DOCUMENTAR

## Slide 23: RESUMO FINAL
3 RECEBIMENTO DO OBJETO – ENTREGA:
Essa é uma das etapas mais críticas, pois formaliza a aceitação do objeto pela Administração.
- Recebimento Provisório: confirmar que o objeto foi entregue no prazo e local acordados. Realizar uma inspeção visual e atestar o recebimento, sem necessariamente aceitar a qualidade final.
Emitir o Termo de Recebimento Provisório.

## Slide 24: RESUMO FINAL
- Recebimento Definitivo: conceder o prazo para a contratada corrigir eventuais problemas identificados no recebimento provisório. Testar, analisar e verificar a conformidade final do objeto.
Verificar se as obrigações fiscais e trabalhistas da contratada foram cumpridas (em contratos de mão de obra).
Emitir o Termo de Recebimento Definitivo, atestando a aceitação do objeto.

## Slide 25: RESUMO FINAL
4 GESTÃO DO PAGAMENTO E SANÇÕES:
Após o recebimento, a fiscalização continua para garantir a conclusão do processo.
- Atesto de Nota Fiscal: conferir a nota fiscal com os serviços ou bens entregues. Atestar a nota fiscal para que o pagamento seja processado, garantindo que o pagamento corresponda ao que foi de fato executado.

## Slide 26: RESUMO FINAL
- Aplicação de Sanções: caso haja descumprimento, notificar formalmente a empresa contratada, dando-lhe o direito de contraditório e ampla defesa.
Aguardar a defesa e, se for o caso, aplicar as sanções cabíveis conforme o contrato e a lei (advertência, multa, etc.).

## Slide 27: RESUMO FINAL
A fiscalização é a base para a aplicação de sanções, caso o contratado não cumpra suas obrigações. A nova lei trouxe um rol de sanções e aprimorou a forma de aplicá-las, sempre respeitando o contraditório e a ampla defesa.

## Slide 28: RESUMO FINAL
- Advertência: É a sanção mais branda, aplicada quando a inexecução for parcial e não justificar uma penalidade mais grave. Funciona como um aviso para que a empresa corrija o problema.

## Slide 29: RESUMO FINAL
- Multa: É a sanção pecuniária, prevista em edital ou contrato, para punir atrasos injustificados ou inexecuções parciais. O valor e as condições de aplicação devem ser estabelecidos previamente para garantir a segurança jurídica.

## Slide 30: RESUMO FINAL
- Impedimento de licitar e contratar: É a sanção mais grave no âmbito do ente federativo que a aplicou. Ela impede a empresa de participar de licitações e de celebrar novos contratos com a Administração Pública.

## Slide 31: RESUMO FINAL
- Motivos de Aplicação: O impedimento de licitar é aplicado a empresas que cometem infrações como:
- Dar causa à inexecução parcial ou total do contrato.
- Não entregar a documentação exigida no edital.
- Não celebrar o contrato, mesmo após convocação, sem uma justificativa válida.
- Retardar a execução do contrato sem motivo justificável.

## Slide 32: RESUMO FINAL
- Prazo: O impedimento de licitar pode ter duração de até 3 anos, dependendo da gravidade da infração e da discricionariedade da autoridade que aplicou a sanção.
- Processo Administrativo: A sanção só pode ser aplicada após a instauração de um processo administrativo sancionador que garanta à empresa o direito ao contraditório e à ampla defesa.

## Slide 33: RESUMO FINAL
- Alcance: O impedimento de licitar tem um alcance restrito ao ente federativo que aplicou a sanção. Isso significa que se um órgão municipal aplica a penalidade, a empresa fica impedida de licitar e contratar apenas com os órgãos e entidades (diretos e indiretos) daquele município.

## Slide 34: RESUMO FINAL
- Declaração de Inidoneidade para Licitar ou Contratar: Esta é a penalidade mais grave e possui um alcance muito mais amplo. Ao ser declarada inidônea, a empresa fica proibida de participar de licitações e de celebrar novos contratos com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, em todas as esferas federativas (União, estados, Distrito Federal e municípios).

## Slide 35: RESUMO FINAL
- Prazo: O prazo mínimo da sanção é de 3 anos, podendo chegar a 6 anos.
- Motivo: É aplicada em casos de infrações mais graves, como fraude comprovada na licitação, conduta ilícita, ou comportamentos que demonstrem falta de idoneidade (ética e confiança) para contratar com o poder público.

## Slide 36: RESUMO FINAL
O processo de fiscalização, do acompanhamento diário à aplicação de sanções, é uma responsabilidade contínua da Administração para garantir que o dinheiro público seja usado de forma eficiente e que os serviços essenciais à população sejam entregues com qualidade.

## Slide 37: RESUMO FINAL
A responsabilização do fiscal não é automática ou cega. De acordo com o art. 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) e a jurisprudência do TCU, devem ser consideradas as condições reais de trabalho do servidor:

## Slide 38: RESUMO FINAL
O que protege o fiscal de sanções?
Registro formal das ocorrências: O fiscal que anotou no histórico do contrato as falhas da empresa e notificou o Gestor do Contrato ou a autoridade superior cumpre seu papel e afasta a omissão, mesmo que os superiores decidam não punir a empresa.

## Slide 39: RESUMO FINAL
Falta de condições de trabalho: Estrutura precária, ausência de transporte para vistoria ou acúmulo excessivo de contratos sob sua responsabilidade (violação ao princípio da segregação de funções) podem excluir a culpa do fiscal se ele houver alertado formalmente a Administração sobre essas limitações.

## Slide 40: RESUMO FINAL
Recusa por falta de capacidade técnica: O encargo de fiscal não pode ser recusado imotivadamente (conforme art. 11 da Lei 14.133/2021), mas se o objeto exigir conhecimento estritamente técnico que o servidor não possui (ex: engenharia), ele deve formalizar essa incapacidade à chefia imediatamente para requerer apoio técnico ou sua substituição, protegendo-se de futuras falhas.